项目支出绩效评价共性指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 指标说明 | 自评得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 （15） | 项目立项（4） | 立项依据 充分性（2） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 说明：2019年，本所按照司法部《关于建立全国统一的司法行政戒毒工作模式的意见》（司发[2018]3号）和《湖南司法行政戒毒系统建立全国统一司法行政戒毒工作基本模式实施方案》（湘戒毒[2018]15号）要求，为进一步夯实安全基础，确保场所持续稳定，完成“四区五中心”建设，迎接全省统一戒毒模式现场会的召开，通过预算调整方式申请“州强戒所专项经费”对基础设施进行改造。 | 2 |
|  |  | 立项程序 规范性（2） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。 | 说明：为确保场所持续稳定，完成“四区五中心”建设，迎接全省统一戒毒模式现场会的召开，展示湘西所良好形象，本所向州财政局递交了《关于解决戒毒场所建设所需资金的请示》（州强戒请[2019]24号），并通过当年预算调整方式申报专项经费。 | 2 |
|  | 绩效目标 （7） | 绩效目标 合理性（4） | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 说明：按照《湖南司法行政戒毒系统建立全国统一司法行政戒毒工作基本模式实施方案》（湘戒毒[2018]15号）确定绩效目标。 | 4 |
|  |  | 绩效指标 明确性（3） | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 说明：按照《湖南司法行政戒毒系统建立全国统一司法行政戒毒工作基本模式实施方案》（湘戒毒[2018]15号）要求，完成“四区五中心”建设。 | 3 |
|  | 资金投入 （4） | 预算编制 科学性（2） | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 说明：本所通过相关业务科室事前咨询，多方对比，后经所党委会科学论证，递交了《关于解决戒毒场所建设所需资金的请示》（州强戒请[2019]24号），附有相关所政设施改造支出明细表。 | 2 |
|  |  | 资金分配 合理性（2） | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 说明：本所根据《湘西自治州财政局关于2019年部门预算调整的批复》（州财预[2019]163号）获得相适应的项目预算资金。 | 2 |
| 过程（15） | 资金管理(9) | 资金到位率（4） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 说明：资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%=140万元/140万元×100%=100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。 预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。 | 4 |
|  |  | 预算执行率（2） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 说明：预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%=135.76万元/140万元×100%=97%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 | 1.5 |
|  |  | 资金使用 合规性（3） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 说明：本所项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；在项目预算批复范围内，严格执行财务报账审批程序，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生。 | 3 |
|  | 组织实施(6) | 管理制度 健全性(3) | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 说明：为加强单位财务管理，健全财务制度，杜绝违法违纪行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和本所各项工作有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》等有关法律、法规规定，并结合本所实际制定有《州强戒所财务管理制度》《州强戒所厉行节约反对浪费实施细则》《州强戒所专项资金财务管理制度》等相关管理制度。 | 3 |
|  |  | 制度执行 有效性(3) | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 说明：严格遵守相关法律法规和相关管理规定；各项目结算时合同书、验收报告、技术鉴定等资料均齐全并及时归档，比如戒毒人员中栋宿舍楼装修项目的原始凭证有发票、装修合同、预算评审结论、验收证明等；购体质测试设备的原始凭证有发票、采购合同、验收证明。 | 3 |
| 产出(30) | 产出数量(10) | 实际完成率(10) | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 说明：实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%=3项/3项×100%=100%。 实际产出数：1.完成沥青路面及排水系统改造工程；2.完成戒毒人员中栋宿舍楼装修及坪场整修工程；3.购置一批体质测试设备。 计划产出数：依据《关于解决戒毒场所建设所需资金的请示》（州强戒请[2019]24号），本所计划对院内沥青路面及排水系统进行改造，对院内中栋宿舍及坪场进行整修，为完善四区五中心功能，购置相关办公、医疗设施及体质测试设备等，计划产出数为3项。 | 10 |
|  | 产出质量(8) | 质量达标率(8) | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 说明：质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%=3项/3项×100%=100%。所有改造整修购置项目均通过业务科室、专项工作领导小组及纪检监察室的验收，达到预定标准。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 8 |
|  | 产出时效(6) | 完成及时性(6) | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 说明：所有改造整修购置项目均在合同规定时间内完成。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 | 6 |
|  | 产出成本(6) | 成本节约率(6) | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 说明：成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%= （140万元-135.76万元）/140万元×100%=3.03%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出135.76万元。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出140万元。 | 6 |
| 效益(40) | 项目效益(40) | 经济效益 （8） | 项目实施对经济发展所带来的直接或间接影响情况。 | 此四项指标为设置项目支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据项目实际并结合绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。 说明：本所对所政设施的改造整修及购置体质测试设备等项目的完成，进一步夯实了安全基础，完善了“四区五中心”功能，切实有效地推进实体化运作。荣获全省司法行政戒毒系统‘统一戒毒模式建设先进单位’《关于表彰2019年度市州强制隔离戒毒所统一戒毒模式建设和智慧戒毒所建设先进单位的决定》（湘戒毒[2019]23号）。全年实现“六无”（无毒品流入、无戒毒人员逃脱、无非正常死亡、无所内案件、无生产安全事故、无重大疫情）安全目标，较好地完成了对强制隔离戒毒人员的收治工作，确保了戒毒场所的安全稳定，促进了我所戒断质量的有力提升。 | 8 |
|  |  | 社会效益（8） | 项目实施对社会发展所带来的直接或间接影响情况。 |  | 8 |
|  |  | 生态效益（8） | 项目实施对生态环境所带来的直接或间接影响情况。 |  | 8 |
|  |  | 可持续影响（6） | 项目后续运行及成效发挥的可持续影响情况。 |  | 6 |
|  |  | 满意度 (10) | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 100分计10分 100分（不含）-90分以上计8分； 90分（含）-80分以上计6分； 80分（含）-70分以上，计4分； 70分（含）-60分以上，计2分； 低于60分计0分。 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 说明：此次问卷调查本所组织专人随机向服务对象强戒人员发放10份问卷，收回有效问卷10份，根据非常满意10分，满意8分，一般6分，不满意2分，很不满意0分标准，统计得分972分，972分/10份=97.2分。 | 8 |
| 合计 |  | 100 |  |  | 97.5 |

部门（单位）根据项目实际，在《项目支出绩效评价共性指标体系（参考）》上进一步完善、量化、细化个性指标，形成本项目的指标体系。