州司法局业务用房建设缺口资金绩效评价报告

为加强财政资金管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益，建立科学、合理的财政支出绩效评价体系，根据《预算法》、《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）、《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湘西州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2020〕1号）等文件的要求，遵循“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，本单位在组织力量收集、整理、汇总、分析项目和相关资料的基础上，结合实地调查、调查问卷情况,对州司法局业务用房建设缺口资金进行了自评，现报告如下：

（一）项目概况

1、项目立项概况。

2012年4月11日在州长叶红专的主持下，召开了州公安局、州司法局、州国安局机关迁建有关问题。根据2012年4月25日湘西土家族苗族自治州人民政府州长办公会议纪要精神，会议认为州公安局、州司法局、州国安局现有专业技术和办公用房的地理位置、周边环境、基础设施等办公条件已不适应现实工作需要，制约了三家单位工作开展，迁建势在必行。2012年3月三家单位迁建项目已按程序通过了上级有关部门审批。会议要求湘西经济开发区管委会和州直相关部门要积极支持三家单位迁建，支持政法事业发展。

会议议定了以下事项：一、鉴于国家、省有计划和政法建设有需要、有建设场地的实际，原则同意三家单位搬迁到湘西经济开发区，按相关规定报批。二、原则同意将州保安公司位于湘西经济开发区内的一宗土地依法置换给三家单位合建政法大院。州保安公司土地由湘西经济开发区依法回收储备，另给州保安公司在开发区内等面积置换一宗土地。三、三家单位迁建要统筹考虑、统一规划，按照开放式建设的要求，规划建设业务技术和办公用房。四、三家单位建设项目要依法依规依程序办理。一是项目建设用地按办公用地公开挂牌出让。二是项目用地“三通一平”由湘西经济开发区负责，所需费用由三家单位分摊。三是三家单位要依法依规按程序公开处置现有国有资产。五、科学规划，集约节约用地。项目规划设计要符合州府新城规划要求，按照已批准的规模建设。六、多方筹集项目建设资金。一是三家单位要积极向上争取项目建设资金。二是依法依规处置现有资产，资产处置收入主要用于迁建项目建设。三是州财政适当支持，安排州公安局600万元，州司法局300万元，州国安局300万元资金用于迁建项目建设，分年度和工程进度逐步到位。七、进一度加快项目规划、设计、征地等前期工作进度，州、市相关部门大力支持，争取尽快开工建设。

项目投资情况：基建总规模8495㎡，基建总投资4117万元。其中中央、省级发改部门批准投资4890㎡，州发改委批准3605㎡，中央投资856万元，省级财政应配套投资306万元，州级等财政资金增加投资2404.64万元，共计获资3566.64万元，建设总投资4193万元，尚缺626.36万元。

2019年8月13日本单位以《湘西自治州司法局关于业务技术用房建设缺口资金的情况报告》州司(2019)24号文件申请解决业务用房缺口资金100万元。

- 项目绩效目标。

长期绩效目标：维护我州安定和谐的社会环境，完善并提升湘西自治州的形象和地位，从而达到改善投资环境、支持政法事业发展的目的，从根本上改善了州司法局的工作条件，并对促进我州国民经济、环境与社会的综合可持续发展起到推动作用。

专项年度绩效目标：支支付司法局业务用房建设缺口资金100万元。

（二）项目资金使用及管理情况

1、项目资金安排落实、总投入等情况分析。

2019年湘西自治州财政安排给本单位州司法局业务用房建设缺口资金100万元，专项用于州司法局业务用房建设缺口资金。2019年实际财政资金到位100万元。款项均通过财政集中支付核算局纳入国库集中支付管理，项目资金到位率为100%。

2、项目资金实际使用情况分析。

2019年本单位实际支付州司法局业务用房建设缺口资金100万元，其中：2019年8月15日支付湘西自治州吉风建设发展有限公司100万元。资金支付实行国库集中支付方式，资金开支范围、标准，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

3、项目资金管理情况分析。

为加强项目资金管理，合理、有效、规范使用专项资金，最大限度的发挥项目资金效益，本单位建立健全了专项资金管理制度，完善了专项资金管理流程，遵循专人负责、专款专用、专账核算，严格按照相关会计制度进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。项目资金纳入国库集中支付管理，项目单位严把审批关，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，杜绝了弄虚作假、截留、挤占、挪用专项资金的情况发生，确保项目资金安全有效。

（三）项目组织实施情况

1、项目组织情况。

在项目实施过程中严格执行项目管理制度，按照法定建设程序报批建设，严格执行工程招投标、施工图审查、委托监理、质量安全监督、施工许可等建设程序，严格执行了建设工程质量验收规范，加强材料进场检验、工序检查和验收，确保施工质量。

2、项目管理情况。

根据州司法局业务用房建设缺口资金的特点和我州的实际，本单位建立健全了项目管理制度，如项目法人制、合同管理制、工程招标制、工程监理制等。并定期进行检查，取得了很好的效果。管理制度建立健全、完整，并得到有效执行。

（四）绩效评价依据及工作开展情况

1、评价依据

（1）《预算法》；

（2）《财政部关于印发〈项目支出绩效评价管理办法〉的通知》（财预〔2020〕10号）；

（3）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预〔2013〕53号）；

（4）《党政机关厉行节约反对浪费条例》；

（5）《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）；

（6）《湘西州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2020〕1号）；

（7）财政部门、主管部门制定的有关专项资金管理的政策、规章制度、管理办法、相关财务会计法规。；

（8）项目预算批复文件、项目实施单位的有关制度管理规定。

2、绩效评价目的、对象和范围。

通过开展2019年湘西土家族苗族自治州司法局州司法局业务用房建设缺口资金资金的绩效评价，了解项目的立项情况和执行情况，分析项目绩效目标的实现情况和项目社会经济效益、环境影响、可持续影响等情况，发现问题，总结经验，提出改进意见和建议，为加强财政资金管理，规范财政支出行为，提高财政资金的使用效益和项目管理水平，更合理安排州司法局业务用房建设缺口资金资金提供决策参考依据。

绩效评价的内容包括：2019年湘西土家族苗族自治州司法局业务用房建设缺口资金资金绩效目标的设定情况，资金投入和使用情况，为实现绩效目标制定的制度、采取的措施，绩效目标的实现程度及效果，影响目标实现的因素，绩效评价的其他内容。

- 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

根据本次绩效评价的目的和内容及项目的具体情况，本次评价主要采用了成本效益分析法、比较法、因素分析法和公众评判法等绩效评价方法。

（1）成本效益分析法：将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度

（2）比较法：通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法：通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法：通过专家评估、公众问卷及抽样调查等对财政支出效果进行评判，评价绩效目标实现程度。

根据《湘西州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2020〕1号）等相关文件要求，为了客观反映2019年湘西土家族苗族自治州司法局业务用房建设缺口资金的绩效情况，本次绩效评价指标体系由决策、过程、产出和效益四大类指标构成，具体细化为一级指标、二级指标和三级指标，二级指标由项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益十类指标组成，三级指标作为最终的量化考核对象，共二十项。评价指标总分为100分，其中决策指标共15分，过程指标共15分，产出指标共30分，效益指标共40分。

- 绩效评价工作过程。

（1）根据《湘西州财政局关于开展2019年度州本级财政资金绩效自评工作的通知》（州财绩〔2020〕1号）文件要求，成立了绩效评价工作领导小组及绩效评价工作组，制定了项目资金绩效评价工作方案、评价指标体系，组织召开了现场评价工作安排部署会，部署项目单位及时对项目进行总结自评。

（2）收集绩效评价基础资料。根据评价工作要求，收集项目从立项到竣工验收各种技术资料，财务资料，管理制度，项目总结等资料。

（3）审核资料。绩效评价工作组在项目单位自评的基础上，对相关资料进行分类整理、审查和分析。

（4）现场评价。绩效评价工作组深入项目单位及工作现场，通过听取情况介绍、实地进行考察、发放调查问卷、广泛座谈询问、对照查证复核等方式，对项目有关情况和基础材料进行复核。

（5）综合分析评价。绩效评价工作组对评价对象的绩效情况进行全面的定量、定性分析和综合评价；发现的重大问题及时反馈绩效评价领导小组，由其进行集体研究后形成绩效评价结论。

（6）形成绩效评价报告。

（五）综合评价情况及评价结论

1、项目绩效情况

- 项目的经济性。

通过招投标、预算评审、聘请监理及工程造价审核等相关办法，严格控制项目成本，提高项目资金使用效益。

- 项目的效率性。

2019年湘西自治州财政安排给本单位州司法局业务用房建设缺口资金资金100万元，截止2019年12月31日本单位实际支付业务用房建设缺口资金资金100万元，项目资金全部支付完成。资金开支范围、标准，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

- 项目的有效性。

该项目的实施，有利于维护我州安定和谐的社会环境，完善并提升湘西自治州的形象和地位，从而达到改善投资环境、支持政法事业发展的目的，从根本上改善了州司法局的工作条件，并对促进我州国民经济、环境与社会的综合可持续发展起到推动作用。

- 项目的可持续性。

该项目的实施，从根本上改善了州司法局的工作条件，在支持政法事业发展上可以持续发挥作用。

2、评价结论。

该项目的实施，有利于维护我州安定和谐的社会环境，完善并提升湘西自治州的形象和地位，从而达到改善投资环境、支持政法事业发展的目的，从根本上改善了州司法局的工作条件，并对促进我州国民经济、环境与社会的综合可持续发展起到推动作用。

我们认为州司法局业务用房建设缺口资金，符合国家、省、州、县相关规划的要求，项目立项规范，目标合理、明确、细化、量化，项目资金能及时到账，遵循专人管理、专账核算、专项使用的专项资金管理原则，相关管理制度完备，并能严格遵守，达到了预期的各项绩效指标，项目的经济性、效率性、有效性和可持续性比较显著。

根据评价小组设定的州司法局业务用房建设缺口资金绩效评价指标得分95分（详见附件：项目支出绩效评价共性指标体系），该项目绩效评价等次为优。

- 主要经验做法、存在的问题及原因分析和有关建议

1、存在的问题

项目资料收集难度大：州司法局业务用房建设缺口资金是一个系统工程，资料复杂，资料管理难度大，导致需要统一审查时，收集、整理过程较为复杂。

2、建议

项目工程档案资料统一由专人管理存档，按照项目分别从可研报告、立项、招标、中标、采购合同、决算、决算审计、支付工程款等有序排列，并扫描为电子档统一保存，有利于审查，也节约时间。

（七）其他需要说明的问题

1、后续工作计划。

2、其他需要说明的问题。

（八）附件